ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

_______________                                                                                                   №________

м. Лиман

Про підсумки роботи підприємств житлово-комунального господарства в осінньо-зимовий період 2019-2020 р.р. та заходи щодо підготовки підприємств житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 р.р.

Розглянувши інформацію заступника міського голови Муравльової О.М. про підсумки роботи підприємств житлово-комунальноо господарства в осінньо-зимовий період 2019-2020 р.р. та про заходи щодо підготовки підприємств житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 р.р., з метою своєчасної підготовки підприємств житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 р.р., керуючись п.1 ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

- Інформацію заступника міського голови Муравльової О.М. про підсумки роботи підприємств житлово-комунальноо господарства в осінньо-зимовий період  2019-2020 р.р. та про заходи щодо підготовки підприємств житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 р.р. прийняти до відома.

- Затвердити заходи щодо підготовки підприємств житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 р.р., згідно додатку.

- Рекомендувати структурним підрозділам виконавчого комітету міської ради:

3.1 В термін до 01.10.2020 р. створити запас вугілля для котелень.

3.2 Щомісячно аналізувати хід виконання заходів щодо підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 р.р.

3.3 Своєчасно розраховуватись за спожиті енергоресурси.

- Запропонувати керівникам підприємств які надають житлово-комунальні послуги:

4.1. Забезпечити контроль за виконанням помісячного графіку (заходи) ремонтних  робіт по кожному об’єкту, які необхідно виконати протягом підготовчого періоду та надати їх відділу житлово-комунального господарства міської ради.

4.2. Продовжити роботу по встановленню приладів обліку води та тепла.

- Фінансовому управлінню міської ради (Пилипенко) забезпечити фінансування заходів по підготовці підприємств житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 р.р.

- Інформацію про хід виконання рішення заслуховувати на засіданнях виконавчого комітету міської ради, починаючи з червня місяця поточного року.

- Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Муравльову О.М.

Міський голова                                                                       П.Ф. Цимідан

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

_______________                                                                                                   №_______

м. Лиман

Про підсумки роботи підприємств житлово-комунальноо господарства в осінньо-зимовий період 2019-2020 р.р. та заходи щодо підготовки підприємств житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 р.р.

У З Г О Д Ж Е Н О :

| ## Заступник міського голови |  | О.М. Муравльова |
| --- | --- | --- |
| ## Відділ ЖКГ |  | І.В, Сердюк |
| ## Юридичний відділ |  | І.О. Шуляченко |
| ## Відділ організаційної роботи та внутрішньої політики |  | К.Б. Короткова |
| ## Загальний відділ |  | О.В.Донцова |
| ## Керуючий справами |  | Р.О. Малий |

Інформація

про підсумки роботи підприємств житлово-комунальноо господарства в осінньо-зимовий період 2019-2020 р.р. та заходи щодо підготовки

підприємств житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий

період 2020-2021 р.р.

Виконавчий комітет міської ради відмічає: на території Лиманської міської ради до 01.10.2019 р. усі заплановані заходи щодо підготовки підприємств, які надають житлово-комунальні послуги, до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років були виконані. Комплексно були підготовлені 189 будинків з видачею паспортів готовності, підготовлено 42 котельні, підготовлені об’єкти водопровідно-каналізаційного господарства. На протязі опалювального періоду 2019-2020 років  14 котелень ВО «Лимантепломережа» працювали безперебійно,  189 будинків з централізованим опаленням та заклади соціальної сфери одержували теплову енергію. Недоліки щодо надання житлово-комунальних послуг мали місце, але значних аварій на об’єктах теплопостачання, житла та водопровідного-каналізаційного господарства не було. Опалювальний сезон розпочався 16.10.2019 р., були підключені лікарні, дошкільні навчальні заклади, школи та 189 житлових будинків.

ВО «Краснолиманська тепломережа».

Підготовлено 14 котельні з 14 (100%). Підготовлено  теплових мереж у двотрубному обчислені 27,2454 км з 27,2454 км (100%)

Витрати на ці роботи склали 1140,0 тис.грн. з запланованих 1200,0  тис.грн (95%).

По виробничому управлінню водоканалізаційного господарства:

Замінено 1,6 км водопровідних мереж з 1,4 км - 114 %, 4,8 км каналізаційних мереж з запланованих 4,3 км – 111%, підготовлено 15 каналізаційних насосних станції з запланованих 15 — 100%,  21 свердловина з запланованих 21– 100%,

Загальні обсяги коштів на виконання підготовчих та ремонтних робіт водопостачання та водовідведення місцевих рад становлять 857,2 тис.грн, а витрачено 1854,5 тис.грн. – 215%.

По комунальному підприємству «Лиманська служба єдиного замовника».

Комплексно підготовлено до зими 185 будинів з запланованих 185 – 100%  На 100% виконано ремонти покрівлі (40 з  40); виконано ремонт опалювальних систем 185 з запланованих 185 і складає 100%, ремонт енергозабезпечення будинків (електрощитових) 60 з 60 і складає 100%, 60 систем холодного водопостачання з запланованих 60 – 100%

Усього на підготовчі та ремонтні роботи витрачено 2792,385 тис.грн з запланованих 3500,00 тис.грн. – 80

По лікувальним закладам:

Підготовлені 2 котельні. Придбано вугілля в кількості 75 тон на суму 221,249 тис.грн.

По установам освіти:

По всім закладам освіти проведені косметичні ремонтні роботи, викононо очищення та фарбування тепломереж, проведено попередню перевірку запірної арматури. Виконано заміна мережі опалення в будівлі НВК “Гімназія”. Виконані роботи з ремонту мережі опалення в будівлі Лиманського ліцею.

Заступник міського голови                                                           О.М. Муравльова

Додаток

до рішення виконавчого комітету

__________№______

Заходи

Щодо підготовки підприємств житлово-комунального господарства

до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 р.р.

| № | Види робіт | Одиниця виміру | Завдання з підготовки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Комплексна підготовка будинків до зими з видачею паспортів готовності |  |  |  |
| 2 | Всього | одиниць | 185 |
|  | - ремонт покрівлі | одиниць | 30 |
|  | - ремонт (заміна) опалювальних систем | одиниць | 185 |
|  | - промивання опалювальних систем | одиниць | 185 |
|  | - ремонт систем гарячого водопостачання | одиниць | - |
|  | - ремонт систем холодного водопостачання | одиниць | 50 |
|  | - ремонт енергозабезпечення будинків (електрощитових) | одиниць | 50 |
|  | - ремонт опалювальних печей | одиниць | - |
| 3 | Підготовка об’єктів соціально-культурного призначення - всього | одиниць | 40 |
|  | у тому числі: |  |  |
|  | -школи | одиниць | 21 |
|  | - дитячі садки | одиниць | 16 |
|  | - лікарні | одиниць | 3 |
| 4 | Загальні обсяги коштів (за рахунок всіх джерел фінансування) на виконання підготовчих та ремонтних робіт у житловому фонді комунальної власності | тис.грн. | 4674,00 |
| Підготовка об’єктів теплопостачання |  |  |  |
| 1 | Підготовка котелень | одиниць | 40 |
| 2 | Заміна котлів | одиниць | 2 |
| 3 | Підготовка теплових мереж (у двотрубному обчисленні), випробування | км | 26,6384 |
| 4 | Протяжність теплових мереж, що підлягає заміні (у двотрубному обчисленні) | км | 0,707 |
| 5 | Загальні обсяги коштів на виконання підготовчих та ремонтних робіт теплопостачання місцевих рад (за рахунок всіх джерел фінансування) | тис.грн | 7015,535 |
| Створення запасу палива на початок опалювального сезону |  |  |  |
| 1 | Вугілля - всього | тонн | 969 |
| Підготовка об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства |  |  |  |
| 1 | Ремонт або заміна водопровідних мереж | км | 2,0 |
|  | - ремонт або заміна каналізаційних мереж | км | 4,5 |
| 2 | Підготовка споруд та обладнання: |  |  |
|  | - водопровідних насосних станцій /ВНС/ | одиниць | 3 |
|  | - каналізаційних насосних станцій /КНС/ | одиниць | 15 |
|  | - каналізаційних очисних споруд /КОС/ | одиниць | 1 |
|  | - свердловин | одиниць | 21 |
| Підготовка об’єктів дорожньо-мостового господарства |  |  |  |
| 1 | Ремонт міських вулиць та доріг: |  |  |
|  | - капітальний та поточний ремонт | тис.м2 | 26,383 |
|  | - підготовка спеціалізованої прибиральної техніки | одиниць | 18 |
|  | - заготівля посипочного матеріалу та реагентів | тис.тон | 0,5 |

Розроблено відділом житлово-комунального господарства міської ради

Відділ житлово-

комунального господарства                                                            І.В. Сердюк

Керуючий справами                                                                             Р.О. Малий